BIÊN BẢN HỌP NGÀY 18.08.2010

1. **Các công việc đã làm**

* Nhóm Duy-Long: hoàn tất phần code và test cho 2 chỉ số MO và MFI
* Nhóm Kiên-Thành: hoàn tất code và test cho 2 chỉ số SO và MACD
* Nhóm Nam-Tiến: ra được kết quả dự đoán cho 2 chỉ số SMA và CCI
* *Nhận xét:*
* Phần MFI nên đưa ra kết quả test cụ thể hơn. (yêu cầu hoàn tất sớm)
* Phần MACD nên có giải thích về cách chọn period (ý cô là nghiên cứu sâu hơn - yêu cầu hoàn tất sớm)
* SMA và CCI phải có kết quả test. (yêu cầu hoàn tất sớm)
* Chung: Các nhóm tinh chỉnh code, thêm comment ở các lớp chính để tiện cho việc tích hợp. Đặc biệt để ý coding standard đã up.

1. **Các công viêc tiếp theo**
   1. ***Công việc chính***

* Yêu cầu chung của release sắp tới:
  + Dữ liệu được update theo ngày
  + Đưa ra dự đoán với thao tác đơn giản
  + Phối hợp giữa các chỉ số
  + Lưu lại dự đoán và tổng kết theo chu kỳ (ban đầu là tháng) tỷ lệ chính xác. Việc tổng kết có thể riêng lẻ hoặc phối hợp nhiều chỉ số và được thực hiện tự động.
* Chia 3 module cho việc tích hợp sắp tới:
  + Nhóm DL: tích hợp nội dung các chỉ số.
  + Nhóm KT: vẽ biểu đồ (yêu cầu tính khả kiến cao)
  + Nhóm NT: lấy dữ liệu động (yêu cầu tiện lợi chỉ với 1 cú nhấp chuột)
  1. ***Công việc phụ***
* Mỗi nhóm báo cáo thêm thông tin về việc phối hợp của chỉ số mình cài đặt.
* Tiến nghiên cứu thêm các chỉ số thông dụng.
* Nhóm DL và KT nghiên cứu để báo cáo các kết quả trong thời gian chạy thử nghiệm chương trình.

Deadline: 1 tuần kể từ ngày sau thông báo. Chưa thống nhất ngày họp sau.