**BÁO CÁO CÔNG VIỆC**

|  |  |
| --- | --- |
| Nhóm | Trần Trung Kiên |
| Bành Trí Thành |
| Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc | 21/07 – 27/07 |

1. **CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO**

[Phần này nêu tên các công việc được giao và yêu cầu của chúng]

* Nghiên cứu tài liệu.
* Code ít nhất 1 trong 2 chỉ số: Slow stochastic và MACD.

1. **TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC**

[Nêu lên những phần đã thực hiện được, chưa thực hiện được, phần trăm công việc hoàn tất.

Nếu công việc là nghiên cứu lý thuyết hoặc viết chương trình thì đính kèm nội dung lý thuyết và kết quả chương trình . Không viết vào đây.]

1. *Nghiên cứu tài liệu: (Các file mindmap đính kèm)*
   1. *Nghiệp vụ*
      1. *Tổng quan thị trường chứng khoán*
      2. *Cổ phiếu, trái phiếu,chứng khoán có thể chuyển đổi, công cụ phái sinh*
      3. *Đặt lệnh, khớp lệnh, các loại lệnh*
   2. *Kỹ thuật*
      1. *Tổng quan về phân tích cơ bản & phân tích kỹ thuật*
      2. *Lý thuyết Dow, Elliot*
      3. *Các kiểu đồ thị thường dùng*
2. *Code ít nhất 1 trong 2 chỉ số: hoàn thành tương đối chỉ số Slow stochastic (76%)*
3. **KHÓ KHĂN**

[Nêu khó khăn gặp phải đối với các công việc chưa hoàn tất, đề xuất hướng giải quyết. Nếu gặp vướng mắc không có hướng giải quyết, nêu cụ thể cho buổi họp tiếp theo.]

* Chưa vẽ được đồ thị trong C sharp
* Hạn chế về thời gian (giữa ngày 26 mới nhận được phân công)
* Khó khăn liên lạc với partner.
* Kết quả với chỉ số Stochastic trên 8 mã CK chưa khả quan.
  + Lý do: việc đưa ra lời khuyên mua hay bán chỉ dựa trên stochastic của 2 ngày trước đó, việc kiểm thử dựa trên giá (đóng cửa) tăng hay giảm của ngày được đưa ra lời khuyên với ngày trước đó.
  + Phương hướng: mở rộng phạm vi ngày để xem xét đưa ra lời khuyên cũng như kiểm thử.