**BÁO CÁO CÔNG VIỆC**

|  |  |
| --- | --- |
| Nhóm | Vạn Duy Thanh Long |
| Lê Minh Duy |
| Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc | 21/07 – 27/07 |

1. **CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO**

[Phần này nêu tên các công việc được giao và yêu cầu của chúng]

* Code 2 chỉ số Momentum Oscilater và MFI

1. **TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC**

[Nêu lên những phần đã thực hiện được, chưa thực hiện được, phần trăm công việc hoàn tất.

Nếu công việc là nghiên cứu lý thuyết hoặc viết chương trình thì đính kèm nội dung lý thuyết và kết quả chương trình . Không viết vào đây.]

Hoàn thành một chỉ số Momentum Oscilator ở mức công thức, còn thiếu module lựa chọn để kiểm thử kết quả hàng loạt. (định lượng 70% )

1. **KHÓ KHĂN**

[Nêu khó khăn gặp phải đối với các công việc chưa hoàn tất, đề xuất hướng giải quyết. Nếu gặp vướng mắc không có hướng giải quyết, nêu cụ thể cho buổi họp tiếp theo.]

* Do tài liệu về các chỉ số nhóm chỉ mới “phát hiện” trong ngày 26-07 nên tiến độ có phần chậm trễ.
* Phần chỉ số Momentum Oscilator có phần chưa rõ rang, cụ thể là ở tham số “Giá đóng của của n ngày trước”
* Minh Duy về quê chưa lên
* Hướng giải quyết

Trước mắt, về phần chỉ số, nhóm sẽ tự thử nghiệm để đánh giá việc chọn tham số cho phù hợp đối với chỉ số Momentum Oscilator.